# Aguas San Isidro

Checklist de Entrega

Documentacion tecnica y operativa

Documento preparado a partir de evidencia verificable del repositorio y de la sesion autorizada.

Fecha de consulta: 02 de octubre de 2026

# Indice

## Identidad de la entrega

## Resultado de entrega

## Smoke test recomendado

## Bloqueos y pendientes obligatorios

## Fuentes de esta entrega

| Campo | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ITAM v3.0 - Aguas San Isidro | Confirmado |
| Commit | d98da1223838be87ec48302a8c5427b88ee45bf7 | Confirmado |
| Release activo | d98da12 | Confirmado |
| Fecha de consulta | 2026-10-02 | Confirmado |
| Árbol local | Cuatro .tar.gz sin seguimiento | Confirmado |
| Responsable documentado | Francisco694 | Confirmado |

| Control | Evidencia resumida | Estado | Responsable sugerido | Fecha objetivo | Acción siguiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código publicado | Push del commit d98da12 a aguas/main | Confirmado | Desarrollo | Completado | Conservar enlace de ejecución |
| CI | Backend y frontend compilaron correctamente | Confirmado | Desarrollo | Completado | Mantener CI en cada push |
| CD | Job de despliegue terminó success | Confirmado | Operaciones TI | Completado | Revisar logs posteriores |
| Backend activo | /opt/itam/releases/d98da12/backend/dist/server.js | Confirmado | Operaciones TI | Completado | Verificar PM2 con acceso de lectura |
| Frontend activo | Artefacto estático del release | Confirmado por CD | Operaciones TI | Completado | Validar navegador real |
| Migración 035 | Incluida en artefacto y ejecutada por CD | Confirmado por workflow | DBA / Operaciones TI | Completado | Confirmar schema_migrations productivo |
| Perfil SOLO_LECTURA | Restricción backend y UI implementadas | Confirmado en código | Desarrollo / QA | Completado | Probar con cuenta de prueba |
| Health API | Validado por CD contra 127.0.0.1:3000 | Confirmado | Operaciones TI | Completado | Mantener monitoreo |
| Health PostgreSQL | Endpoint disponible; resultado productivo no observado en esta recopilación | Pendiente | DBA | 2026-10-03 | Consultar endpoint sin divulgar credenciales |
| Backup productivo | No se observó backup ni restauración de prueba | Pendiente | DBA | 2026-10-03 | Registrar archivo, fecha, retención y prueba |
| Nginx/TLS | El workflow ejecuta nginx -t; configuración real no fue leída | Pendiente | Operaciones TI | 2026-10-03 | Revisar configuración y certificado |
| Firewall/Security Group | No observado | Pendiente | Administrador AWS | 2026-10-03 | Documentar puertos y origen permitido |
| DNS | No observado | Pendiente | Administrador DNS | 2026-10-03 | Confirmar nombre público y resolución |
| Rollback probado | Código de rollback leído, ensayo no observado | Pendiente | Operaciones TI | 2026-10-03 | Ensayar en ventana controlada |
| Pruebas E2E | No existe evidencia de ejecución productiva | Pendiente | QA | 2026-10-04 | Ejecutar smoke test autorizado |

Sin modificar datos, verificar en una ventana autorizada:

Abrir la aplicación por el dominio productivo.

Iniciar sesión con una cuenta de prueba.

Consultar Dashboard, inventario, colaborador, SIM y reportes.

Iniciar sesión con SOLO_LECTURA.

Confirmar que las acciones de creación, edición, asignación, devolución, cambio de estado, baja, servicio técnico y alertas no estén disponibles.

Confirmar que una petición mutante recibe 403 READ_ONLY si se prueba mediante una herramienta autorizada.

Cerrar sesión.

Los siguientes textos deben permanecer como Pendiente de validar con Codex hasta disponer de evidencia:

â€¢ Región y tipo de instancia AWS.

â€¢ Nombre DNS productivo y estado de resolución.

â€¢ Reglas completas de Security Group, firewall y puertos IPv4/IPv6.

â€¢ Configuración activa de Nginx, server name, proxy, TLS y Certbot.

â€¢ Estado PM2, reinicios, logs y persistencia después de reinicio.

â€¢ Versión y nombre de la base PostgreSQL productiva.

â€¢ Backup productivo más reciente, retención y restauración probada.

â€¢ RPO, RTO y punto único de falla.

â€¢ MFA, grupos, sudo, authorized_keys y restricciones de SSH.

â€¢ Cobertura de pruebas y batería E2E.

â€¢ Repositorio local E:\Aguas San Isidro V2\ITAM.

â€¢ README.md, package.json, app.ts, server.ts, workflows y migraciones.

â€¢ Documentación existente en docs/api, docs/arquitectura, docs/database y docs/ci.

â€¢ Evidencia de la sesión: ejecución CI/CD del commit d98da12, captura del proceso Node activo, prompt Ubuntu y salida de IP pública.

Aguas San Isidro | Documentacion tecnica y operativa